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	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	维修维护维保费及质保金
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市机关事务管理局

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	408
	0
	407.50
	.5
	0.5

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	407.5
	407.5
	0
	0
	0

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	408
	407.5

	零星维修
	400
	399.5

	质保金
	8
	8

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	充分
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	规范
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	明确
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	合理
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	科学
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	合理
	1

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	合规
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	有效
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	健全
	1

	
	产出目标
	工程项目质保金
	=10个
	6.25
	10个
	6.25

	
	
	完成报修的数量比例
	=80%
	6.25
	80%
	6.25

	
	
	项目验收合格率
	=100%
	6.25
	100%
	6.25

	
	
	维修及时性
	及时
	6.25
	及时
	6.25

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度
	改善
	30
	改善
	30

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	1.集中办公区及局属房产等进行日常维修维护维保，保障集中办公区正常运转
2.按时序进度支付之前维修项目的质保金

	项目总目标
	用于集中办公区及局属房产等维修维护维保，以前项目质保到期支付的质保金，保障集中办公区正常运转

	年度绩效目标
	用于集中办公区及局属房产等维修维护维保，以前项目质保到期支付的质保金，保障集中办公区正常运转

	项目实施情况
	1.实施了市行政中心2号楼主楼二层2211室隔断拆除及墙顶面和木门维修、附楼三层2814室地面运动地胶局部维修、10和11号楼之间局部沥青路面维修等零星项目、市行政中心大院2号楼主楼二层及三、四层西侧中庭栏杆加固维修项目、市行政中心大院7号楼一楼西北角市纪委谈话室设备检测维修项目、干将西路1038号4号楼三楼局部包厢改造项目、朱家园27-2号房屋屋面瓦片局部维修项目等33个集中办公区和院外局属房产维修项目。
2.按时支付市行政中心大院塑胶步道维护维修工程、市行政中心8号楼屋面隔热加固工程、市行政中心1号楼办公用房4层全部和3层局部空调系统改造项目、市人民来访接待中心办公场所(西环路2565号）室内外星零星维修工程、干将西路288号市人才服务中心南侧部分外立面及装饰物面维修工程、市行政中心大院1、2号楼主附楼连廊、大厅及6号楼大厅顶建筑隔热性能提升改造工程、西塘北巷9号平房屋顶防水维修工程、竹辉路269号光伏建设基础维护项目、市行政中心1、2号楼屋顶防水维修和市行政中心8号楼二楼公务接待餐厅改造工程10个维修项目的质保金

	项目管理成效
	有效消除了安全隐患，在符合办公用房标准的前提下，提升已有设施的性能，增强已有建筑的节能效果等，保障了集中办公区正常运转。

	项目管理存在的问题及原因
	日常维修计划性不强，资金使用下半年过于集中。原因：由于日常维修存在临时性的特点，通常临时接到维修申请或日常巡检时发现问题，才会安排维修。

	进一步加强项目管理的建议
	在上半年度日常检查中多发现问题，平衡使用一年的资金。

	
	
	
	
	
	
	
	




